1. Identificação da causa raíz

• Motivação: Qual o contexto?

– Fazer um levantamento do 1º trimestre de 2020 e comparar com 2021 da 1ª cipm. Dividir por municípios

• Qual é a causa raíz do problema?

– Falta de conhecimento técnico

2. Definir um escopo fechado para uma pergunta aberta.

• Pergunta aberta: Como posso vizualizar melhor meus dados?

• Escopo fechado: Produto | Tempo | Localidade | atributo do produto.

– Mediana dos precos dos sites concorrentes por produto, tipo e cor dos últimos 30

dias.

3. Quebrar o problema definido em tarefas menores.

- Baixar no site do Ciosp todas as Ocorrencias trimestral de 2020 e depois fazer um comparativo com 2021

Tarefas:

- Calcular a Média de ocorrencias atendidas por cidade

- Total de ocorrencias atendidas por mês por cidade

- Total por Trimestre

- Quais as primeiras 5 tipos de ocorrencia mais atendidas por municipio

- filtrar por Mes/cidade

- Mostrar o turno que mais tem solicitação de ocorrencia

- Define o schema ( colunas do tabela )

- Define a infraestrutura ( banco de dados, csv, API )

- Design do ETL

- Agendamento da atualização da tabela

- Entrega do produto final

4. Organizar as tarefas por ordem lógica.

- 1. Montar uma base de dados que contenha informações do produto, preço, tipo, cor, dias

- de exposição.

- 2. Define o Schema

- 3. Define a Infraestrutura

- 4. Fazer o ETL

- 5. Calcular as métricas

- 6. Fazer a visualização do produto final

- 7. Entregar do produto final

- 5. Executar com uma mentalidade cíclica.

- 1. Eu preciso passar por todas as tarefas o mais rápido possível para:

- 1. Identificar bloqueios

- 2. Identificar impeditivos que possam desvalidar o projeto

- 3. Entregar valor para empresa rapidamente

- 2. Fazer escolhas simple ( Keep it Simples )